# Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

#### АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

от 00.02.2025  № 00

д. Федорково

| О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Благоустройство территории Федорковского сельского поселения на 2020-2027 годы» (в ред. от 18.12.2019 № 134) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации сельского поселения от 12.11.2019 № 110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Федорковского сельского поселения их формирования, реализации и проведении оценки эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Благоустройство территории Федорковского сельского поселения на 2020-2027 годы» утвержденную Постановлением Администрации Федорковского сельского поселения от 18.12.2019  № 134 (далее – муниципальная программа):

2.  Изложив  Паспорта муниципальной программы в новой редакции:

Паспорт
муниципальной программы Федорковского сельского поселения

«Благоустройство территории

Федорковского сельского поселения

на 2020-2027 годы»

(далее муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Федорковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства Федорковского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 3. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах на территории сельского поселения; 4. Создание условий для массового отдыха и занятия спортом людей; 5. Проведение и поддержание в надлежащем порядке, мест захоронений сельского поселения; 6. Реализация проектов поддержки местных инициатив граждан. |
| Подпрограммы муниципальной программы <*> | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2027 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (в тыс. рублей) | Объемы финансирования за счет всех источников – 46 059,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 – 5 502,8 тыс. рублей; 2021 – 5 991,5 тыс. рублей; 2022 – 6 473,0 тыс. рублей; 2023 – 8 687,9 тыс. рублей; 2024 – 9 714,4 тыс. рублей; 2025 – 4 037,8 тыс. рублей; 2026 – 3 179,9 тыс. рублей; 2027 – 2 471,7 тыс. рублей. Бюджет Федорковского сельского поселения – 34 621,10 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 – 4 025,0 тыс. рублей; 2021 – 4 717,3 тыс. рублей; 2022 – 5 257,4 тыс. рублей; 2023 – 5 483,3 тыс. рублей; 2024 – 5 448,7 тыс. рублей; 2025 – 4 037,8 тыс. рублей; 2026 – 3 179,9 тыс. рублей; 2027 – 2 471,7 тыс. рублей. Областной бюджет всего 4 390,4 тыс. рублей, в том числе на 2020 год – 351,8 тыс. рублей, на 2021 год – 639,0 тыс. рублей; на 2022 год – 840,5 тыс.руб; на 2023 год – 300,0 тыс. руб.; на 2024 год – 2 259,1 тыс. рублей. Федеральный бюджет всего 6 677,1 тыс. рублей, в том числе на 2020 год – 1 126 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 492,9 тыс. рублей, в том числе на 2022 год - 355,1 тыс.руб., в том числе на 2023 год – 2 880,6 тыс.руб.; 2024 год – 1822,5 тыс. руб.. Внебюджетные источники (средства граждан) всего 59,0 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 15,0 тыс. рублей; на 2022 год – 20,0 тыс.руб; на 2023 год – 24,0. Прочие безвозмездные поступления (пожертвование граждан) – 251,4 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 67,3; на 2024 год – 184,1. Прочие безвозмездные поступления (пожертвование негосударственных организаций) – 60,0 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 60,0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. - Увеличение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями и пр.). - Привлечение населения сельского поселения и организаций к работам по благоустройству. - Снижение уровня гибели населения при отдыхе на водных объектах сельского поселения. |

3.Мероприятия муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства Федорковского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок мусора, вывоз твердых бытовых отходов, покупка расходных материалов | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2027 |  | 2 | Бюджет сельского поселения | 37,1 | 156,7 | 261,1 | 304,5 | 100,8 |  | 549,3 | 549,3 | 189,3 |
| 1.2. | Оплата электроэнергии и тех. обслуживание уличного освещения | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2027 |  | 1 | Бюджет сельского поселения | 3189,7 | 3537,4 | 3477,3 | 4208,5 | 3423,1 |  | 1457,8 | 1457,8 | 1457,8 |
| 1.3. | Спиливание, уборка аварийных и старых высотных деревьев, вырубка кустарников | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2027 |  | 3 | Бюджет сельского поселения | 179,3 | 243,9 | 134,8 | 180,0 | 180,0 |  | 231,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Опрыскивание территории поселения, засоренной борщевиком Сосновского | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2027 |  | 3 | Бюджет сельского поселения | 75,0 | 32,4 | 414,5 | 350,0 | 328,4 |  | 339,0 | 339,0 | 208,5 |
| 1.5. | Очистка и углубление 4канав, ремонт трубопереезда | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2027 |  | 3 | Бюджет сельского поселения | 17,0 | 109,9 | 13,7 | 0,0 | 230,0 |  | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам городского и сельских поселений на ликвидацию стихийных, несанкционированных свалок, образовавшихся на территории городского и сельских поселений | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2027 |  | 3 | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,3 |  | 146,7 | 181,7 | 164,0 |
| 2 | Задача 2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Скашивание травы в общественных местах | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2027 |  | 4 | Бюджет сельского поселения | 2,3 | 80,8 | 0 ,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Организация работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2027 |  | 4 | Областной бюджет | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Создание контейнерной площадки под ТКО | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2027 |  | 4 | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Новгородской области на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2027 |  | 3,4,7 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 217,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Исследование воды на колифаги, ОКБ ТКБ, лабораторные исследования, 6Санитарно – эпидемиалогическая экспертиза, водолазное обследование мест массового отдыха | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 5 | Бюджет сельского поселения | 18,2 | 40,3 | 52,8 | 43,2 |  | 60,1 | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
| 4 | Задача 4. Создание условий для массового отдыха и занятия спортом людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление информационных щитов на детские игровые площадки. | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 6 | Бюджет сельского поселения | 31,3 | 17,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Установка скамеек и урн на Зоне отдыха д.Федорково по ул.Рабочая | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 3 | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 171,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Задача 5. Проведение и поддержание в надлежащем порядке, мест захоронений сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Текущий ремонт и содержание кладбищ, воинских захоронений, покупка расходных материалов | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 7 | Бюджет сельского поселения Внебюджетные источники (средства граждан) | 238,1 | 110,6 4,0 | 40,8 | 0,0 24,0 |  | 351,4 | 459,4 | 459,4 | 259,4 |
| 5.2 | Содержание и ремонт памятников на воинских захоронениях | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 7 | Бюджет сельского поселения | 66,1 | 47,3 | 56,2 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Акарицидная обработка территории гражданского кладбища | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 7 | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Обкашивание воинских захоронений, вырубка кустов | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 7 | Бюджет сельского поселения | 32,2 | 47,4 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Вывоз мусора с гражданских кладбищ и приобретение контейнеров. | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 7 | Бюджет сельского поселения | 108,5 | 148,4 | 230,1 | 187,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6 | Благоустройство и восстановление воинских захоронений | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 7 | Бюджет сельского поселения Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники (средства граждан) | 10,2 787 228,3 | 0,0 | 2,4 355,1 20,0 | 19,4 2 880,6 |  | 140,6 2285,4 517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Ограждение гражданского кладбища | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 7 | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 473,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8 | Инвентаризация захоронений | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 7 | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9 | Межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия поселению от муниципального района | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 7 | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 6 | Задача 6. Реализация проектов местных инициатив граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан по обустройству территории общего пользования ул. Фестивальная д.Федорково установка элементов детской игровой площадки | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет | 20,0 69,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Софинансирование субсидии ППМИ бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов поддержки местных инициатив граждан по обустройству территории д.Городок устройство сцены | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет Прочие безвозмездные поступления (пожертвование граждан) Прочие безвозмездные поступления (пожертвование негосударственных организаций) | 0,0 | 105,0 580,0 67,3 60,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Софинансирование субсидии ППМИ бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов поддержки местных инициатив граждан по обустройству территории д.Городок: Ремонт бывшего ФАПа под размещение библиотеки, д.Городок, ул.Советская, д.7 | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет Прочие безвозмездные поступления (пожертвование граждан) Прочие безвозмездные поступления (пожертвование негосударственных организаций) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 150,0 700,0 85,7 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на поддержку реализации проекта ТОС «Сергеево» по обустройству территории кладбища советских воинов, расположенного б.д.Загоска | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет Внебюджетные источники (средства граждан) | 0,0 | 40,0 59,0 11,0 | 80,0 150,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на поддержку реализации проекта ТОС «Городок» «Приобретение спортивного оборудования и установка на общественной территории около детской игровой площадки, ул. Советская д. Городок на территории "ТОС Городок"» | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на поддержку реализации проекта ТОС «Сергеево» «Обустройство зоны отдыха на территории д. Сергеево, ул. Трудовая, в границах ТОС "Сергеево"» | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет Внебюджетные источники (средства граждан) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на поддержку реализации проекта ТОС «Сергеево» «Изготовление и установка стены памяти воинам, защищавшим Родину, с благоустройством территории в д.Сергеево, ул.трудовая, в границах ТОС «Сергеево» | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 75,0 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.8 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на поддержку реализации проекта ТОС «Городок» , «Благоустройство территории создание сквера «Счастливы вместе» с благоустройством территории д.Городок, ул.Советская, в границах ТОС «Городок» | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 75,0 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.9 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на поддержку реализации проекта ТОС «Шпаленки», приобретение дополнительного оборудования для спортивной площадки в д.Федорково, ул.Сторорусская, з/у 21б в границах ТОС «Шпаленки» | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 75,0 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.10 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на поддержку реализации проекта ТОС «Шпаленки». Благоустройство пешеходной дорожки | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет | 0,0 | 0,00,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.11 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на поддержку реализации проекта ТОС «Сергеево», доукомплектование детской игровой площадки, д.Сергеево, ул.Советская | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.12 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на поддержку реализации проекта ТОС «Городок», благоустройство общественной территории около памятного стенда «Солдат Победы», д.Городок ул.Советская, в границах ТОС «Городок» | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 8 | Бюджет сельского поселения Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Задача 7. Реализация прочих мероприятий муниципальной программы Федорковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Расходы за счет прочих межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области в целях финансирования расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2027 | 3,4,7 | Федеральный бюджет Областной бюджет | 339,0 | 492,9 | 0,0 473,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 5502,8 | 5991,5 | 6473,0 | 8687,9 |  | 9714,4 | 4037,8 | 3179,9 | 2471,7 |

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Федорковский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Федорковского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал

Главный специалист-юрист								М.А.Дёмина