Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 № 131

д. Федорково

Об утверждении муниципальной программы Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2020-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации сельского поселения от 12.11.2019 № 110  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Федорковского сельского поселения их формирования, реализации  и проведения оценки эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  прилагаемую муниципальную программу  Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2020-2025 годы» .

2.  Признать утратившим силу  постановление Администрации сельского поселения

- от 14.11.2014 № 129 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы» ;

- от 25.06.2015 № 63 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы»;

- от 30.12.2015 № 181  «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы»;

- от 16.09.2016 № 176 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы»;

- от 30.12.2016 № 305 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы»;

- от 27.02.2017 № 18 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы»;

- от 27.12.2017 № 167 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт   проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы»;

- от 10.09.2018 № 77 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт   проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы»;

-  от 27.12.2018 № 122 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт   проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы»;

- от 27.02.2019 № 19 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт   проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Опубликовать постановление  в периодическом печатном издании Федорковский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                           Н.А. Иванов

Утверждена

постановлением Администрации

Федорковского  поселения

от 17.12.2019 № 131

Муниципальная программа

«Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2020-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Федорковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния. Цель 2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение качественного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении. 2. Обеспечение сохранности, развития и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении. 3. Совершенствование организации дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории |
| Подпрограммы муниципальной программы <*> | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Объемы финансирования за счет всех источников- 11111,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2020год- 3636,0 тыс. рублей; 2021год- 3684,4 тыс. рублей; 2022год- 3790,8 тыс. рублей; 2023год-0,0 тыс. рублей; 2024год-0,0 тыс. рублей; 2025год-0,0 тыс. рублей; из них: областной бюджет- 5022,0 рублей, в том числе: 2020год- 1674,0 тыс. рублей; 2021год- 1674,0 тыс. рублей; 2022год- 1674,0 тыс. рублей; 2023год-0,0 тыс. рублей; 2024год-0,0 тыс. рублей; 2025год-0,0 тыс. рублей; бюджет сельского поселения- 6089,2 тыс. рублей, в том числе: 2020год- 1962,0 тыс. рублей; 2021год- 2010,4 тыс. рублей; 2022год- 2116,8 тыс. рублей; 2023год-0,0 тыс. рублей; 2024год-0,0 тыс. рублей; 2025год-0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения в 2020 году с 80% до 74% в 2025 году -улучшение качества проездов к дворовым территориям, что позволит повысить степень их благоустройства. |

1.Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства Федорковского сельского поселения, приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере

Экономическое развитие поселения на среднесрочную перспективу определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составляющую часть потенциала поселения, а развитие транспортной инфраструктуры - как одну из приоритетных задач.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории поселения, реконструкция и строительство дорог и улиц, благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  является одной из ключевых задач администрации сельского поселения.

Для поселения характерны следующие проблемы:

-динамично развивающийся сектор жилой застройки характеризуется расширением территорий общего пользования (дворовых территорий, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений);

-высокий уровень физического износа дорожного покрытия на территории поселения.

В настоящее время состояние более 80 процентов улично-дорожной сети на территории поселения находятся в ненадлежащем состоянии. На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей, возрос автомобильный поток в населенных пунктах, в том числе тяжеловесного транспорта, что в значительной степени сказалось на состоянии улично-дорожной сети на территории поселения. На территории Федорковскоо сельского  поселения  покрытие дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  в  полной  мере  современным требованиям.   Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним имеет  высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки поселка. Поэтому проблему капитального ремонта, ремонта и содержания дорог местного значения, благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, благоустройство дворовых территорий на территории поселения,  в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, благоустройство дворовых территорий на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных затрат.

Протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов на территории Федорковского сельского поселения составляет 50,87 км, из них 6,02 км, имеют  твёрдое покрытие, щебеночно-гравийным покрытием 3,64 км, грунтовое покрытие 48,21 км., 62 трубопереезда.

Состояние дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование на проведение дорожного обслуживания на территории поселения в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям на территории  сельского поселения, составляет  80%. Для улучшения показателей необходимо увеличение средств выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог.

Общая площадь дворовых территорий МКД и проездов к  дворовым территориям МКД поселения составляет около  36300  кв. м,  общее число многоквартирных домов около которых необходимо провести ремонт покрытий  –28.  Потребность в ремонте составляет  28 дворовая территория площадью 33815 кв. м..

Применение программно-целевого метода в развитии дорог, проездов к дворовым территориям, благоустройстве дворовых территорий на территории поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дорог;

2) сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта;

3) повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в пределах границ Федорковского сельского поселения –  для создания более комфортных условий проживания населения.

4) довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий и проездов к ним до нормативных требований, организовать проведение ремонта и капитального ремонта дворовых территорий, а также ремонта проездов к дворовым территориям.

2.Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Основными показателями муниципальной программы являются:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования,   в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования,  в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения; дорог

уменьшение доли протяженности автомобильных общего пользования местного значения населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов;

увеличение общей протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

Макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике.

Природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов.

Техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий программы.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Реализация программы сопряжена с законодательными рисками и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

3. Управление реализацией муниципальной программы

3.1. Мониторинг  хода реализации муниципальных программ осуществляет Администрация сельского поселения в лице ответственного исполнителя. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апреля  года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения.

Управление и контроль реализации Программы осуществляется на основе  плана-графика муниципальной программы.  План график разрабатывается ответственным исполнителем программы. План- график утверждается  распоряжением Администрации сельского поселения.

3.2. Специалист, ответственный за формирование бюджета сельского поселения, представляет ответственному исполнителю Администрации сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений  в объемы финансирования муниципальных программ.

3.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 15 июля текущего года  и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, и направляет их   Главе сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

3.4. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы содержит:

3.4.1. Титульный лист к годовому отчету, который должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетный год;

дату составления годового отчета;

должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за подготовку годового отчета.

3.4.2. Отчет по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

3.4.3. Пояснительную записку к годовому отчету, в которой отражаются основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;

запланированные, но недостигнутые результаты муниципальной программы с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

запланированные, но не выполненные целевые показатели муниципальной программы с указанием причин невыполнения и последствий их влияния на основные параметры муниципальной программы;

причины неполного освоения средств муниципальной программы в отчетном году;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с обоснованием необходимости корректировки муниципальной программы.

3.4.4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку.

_____________________

ПЕРЕЧЕНЬ

4. целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2019 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля обслуживаемых искусственных сооружений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения | км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Количество отремонтированных искусственных сооружений | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения | % | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 |
| 6 | Количество квадратных метров капитально отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, кв.м | кв.м | - | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Увеличение доли автомобильных дорог, общего пользования приведенных в соответствии с нормативными требованиями к транспортно- эксплуатационному состоянию и условию безопасности движения | % | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

5.Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение качественного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении и искусственных сооружений на них | Администрация сельского поселения | 2020-2025 годы | 1 | бюджет сельского поселения | 1210,0 | 1100,0 | 1200,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2020-2025 годы | 1 | бюджет сельского поселения | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Разработка проектной сметной документации по объекту « Строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенного пункта д. Юрьево ул. Набережная | Администрация сельского поселения | 2020-2025 годы | 1 | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение сохранности, развития и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении . | Администрация сельского поселения | 2020-2025 годы | 3, 5 | Областной бюджет | 1674,0 | 1674,0 | 1674,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 362,0 | 810,4 | 816,8 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Ремонт трубопереезда д. Федорково ул. Железнодорожная, ж\д ст. Парфино ул. Железнодорожная | Администрация сельского поселения | 2020-2025 годы | 2, 4 | бюджет сельского поселения | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Проверка сметной документации. оплата сметной стоимости | Администрация сельского поселения | 2020-2025 годы | 3 | бюджет сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения автотранспорта и пешеходов на территории . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка дорожных знаков: д. Федорково ул. Рабочая, ул. Заводская, ул. Лесная, ул. Старорусская | Администрация сельского поселения | 2020-2025 годы | 7 | бюджет сельского поселения | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 3636,0 | 3684,4 |  | 3790,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

6.ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или

источники получения информации

«Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения | рассчитывается как отношение двух величин: количество обслуживаемых автомобильных дорог количество автомобильных дорог | Администрация сельского поселения |
| 2 | Доля обслуживаемых искусственных сооружений | рассчитывается как отношение двух величин: количество обслуживаемых искусственных сооружений количество искусственных сооружений | Администрация сельского поселения |
| 3 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения | - | Администрация сельского поселения |
| 4 | Количество отремонтированных искусственных сооружений | - | Администрация сельского поселения |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения | рассчитывается как отношение двух величин: протяженность автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям общая протяженность автомобильных дорог | Администрация сельского поселения |
| 6 | Количество квадратных метров капитально отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, кв.м | - | Администрация сельского поселения |
| 7 | Увеличение доли автомобильных дорог, общего пользования приведенных в соответствии с нормативными требованиями к транспортно- эксплуатационному состоянию и условию безопасности движения | рассчитывается как отношение двух величин: протяженность автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям общая протяженность автомобильных дорог | Администрация сельского поселения |