Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018 № 122

д. Федорково

О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации сельского поселения от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Федорковского сельского поселения их формирования, реализации и   проведения оценки эффекутивности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Федорковского сельского поселения от   14.11.2014 № 129 «Об утверждении муниципальной программы Федорковского сельского поселения « Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы»:

1.1.Заменив в названии постановления цифры «2015-2020 » цифрами        « 2015-2021 ».

2. Внести изменения в муниципальную программу Федорковского сельского поселения « Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением  Администрации  Федорковского сельского поселения от 14.11.2014        № 129 ,  (далее –муниципальная программа):

2.1. Изложив пункты 2, 3, 4 Паспорта муниципальной программы  в новой  редакции:

«2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Качественное содержание автомобильных дорог общего пользования, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1. Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 1.1.2. | Показатель 2. Доля обслуживаемых искусственных сооружений,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, км | 3,5 | 5.5 | 6.5 | 7,5 | 8.5 |  | 9.5 | 10.5 |  |
| 1.2..2. | Показатель 2. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. | 2,0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения % | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 |  | 85 | 84 |  |
| 2. | Цель 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1. Количество квадратных метров капитально отремонтированных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, кв.м | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3. | Цель 3. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения по улицам и дорогам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично- дорожной сети, усовершенствование системы маршрутного ориентирования водителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель 1. Снижение риска возникновений аварийных ситуаций обусловленных дорожными условиями. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |

3. Сроки реализации муниципальной программы:       2015-2021 годы

4. Объемы и источники финансирования  муниципальной  программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2015 | - | 631,0 | 1267,1 | 0 | 1898,1 |
| 2016 | - | 783,0 | 1954,3 | 0 | 2737,3 |
| 2017 | - | 1774,0 | 2252,6 | 0 | 4026,6 |
| 2018 | - | 878,0 | 2608,6 | 0 | 3486,6 |
| 2019 | - | 870,0 | 1723,2 | 0 | 2593,2 |
| 2020 | - | 870,0 | 2988,2 | 0 | 3858,2 |
| 2021 | - | 870,0 | 4173,5 | 0 | 5043.5 |
| Всего | - | 6045,0 | 16967,5 | 0 | 23643,5 |

2.2. Изложить подпункт 1 пункта  5 .Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной    программы в новой редакции:

«  В результате реализации муниципальной программы планируется  достичь:

-уменьшения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения в 2021 году  до 84 %;...», далее по тексту

«2.3..Изложить  Приложение 1  мероприятия муниципальной программы в новой   редакции

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1 | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 1.1.1-1.1.2. | бюджет сельского поселения | 617,6 | 1320,9 | 963,1 |  | 1131,00 |  | 808,213 |  | 1100,0 |  | 1200,0 |  |
| 1.2 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 202,5 | 24,0 0 | 0 0 |  | 100,0 0 |  | 0 |  | 0 0 |  | 0 0 |  |
|  | Разработка проектной сметной документации по объекту « Строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенного пункта д. Юрьево ул. Набережная | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 1.1.1 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  | 300,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 1.2.1 | Областной бюджет | 608,0 | 783,0 | 1774,0 |  |  | 878,0 |  | 870,0 |  | 870,0 | 870,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 301,8 | 485,7 | 1029,5 |  |  | 1046,1 |  | 914,987 |  | 1888,2 | 2973,5 |  |
| 2.2 | Ремонт искусственных сооружений, включая проектно- изыскательские работы | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 1.2.2 | бюджет сельского поселения | 95,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Проверка сметной документации | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 1.2.1 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |  | 31,5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Задача 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения , ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4 | Задача 4. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично- дорожной сети, усовершенствование системы маршрутного ориентирования водителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство искусственных неровностей | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 3.1.1 | бюджет сельского поселения | 0 | 64 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.2 | Установка дорожных знаков | Администрация сельского поселения | 2016-2021 годы | 3.1.1 | бюджет сельского поселения | 50,0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.3 | Организация дорожного движения | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 3.1.1 | бюджет сельского поселения | 0 | 59,7 |  | 160,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 1898,1 | 2737,3 |  | 4026,6 |  | 3486,6 |  | 2593,2 |  | 3858,2 |  | 5043.5 |

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Федорковский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»

Глава сельского поселения     Н.А. Иванов