Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2018  № 77

д. Федорково

О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Администрации сельского поселения от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Федорковского сельского поселения их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Федорковского сельского поселения « Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров и общественных территорий в Федорковском сельском поселении на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением  Администрации  Федорковского сельского поселения от 14.11.2014        № 129 ,  (далее –муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 4 Паспорта муниципальной программы   в следующей редакции:

4. Объемы и источники финансирования  муниципальной  программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2015 | - | 631,0 | 1267,1 | - | 1898,1 |
| 2016 | - | 783,0 | 1954,3 | 0 | 2737,3 |
| 2017 | - | 1774,0 | 2252,6 | 0 | 4026,6 |
| 2018 | - | 878,0 | 2608,6 | 0 | 3486,6 |
| 2019 | - | 878,0 | 1831,5 | 0 | 2709,5 |
| 2020 | - | 878,0 | 1859,2 | 0 | 2737,2 |
| Всего | - | 5822,0 | 11398,6 | 0 | 17220,6 |

1.2. Изложить мероприятия муниципальной программы в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 1.1.1. | бюджет сельского поселения | 617,8 | 1320,9 | 963,1 | 1024,7 | 1229,5 | 1256,9 |
| 1.2 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 1.1.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 202,5 23,0 | 24,0 0 | 0 0 | 100,0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  | Разработка проектной сметной документации по объекту « Строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенного пункта д. Юрьево ул. Набережная | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 1.1.1 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 1.2.1 | Областной бюджет бюджет сельского поселения | 608 301,8 | 783,0 485,7 | 1774,0 1029,5 | 878,0 1046,1 | 878,0 602,3 | 878,0 602,3 |
| 2.2 | Ремонт искусственных сооружений, включая проектно- изыскательские работы | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 1.2.2 | бюджет сельского поселения | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Проверка сметной документации | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 1.2.2 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 37,8 | 0 | 0 |
| 3 | Задача 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения , ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Задача 4. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично- дорожной сети, усовершенствование системы маршрутного ориентирования водителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство искусственных неровностей | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 3.1.1 | бюджет сельского поселения | 0 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Установка дорожных знаков | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 3.1.1 | бюджет сельского поселения | 50 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Организация дорожного движения | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 3.1.1 | бюджет сельского поселения | 0 | 59,7 | 160,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 1898,1 | 2737,3 | 4026,6 | 3486,6 | 2709,5 | 2737,2 |

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Федорковский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения  в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Заместитель Главы администрации                                      Н.А. Петрова