Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения

от 18.12.2019 № 134

Паспорт
муниципальной программы Федорковского сельского поселения

«Благоустройство территории

Федорковского сельского поселения

на 2020-2025 годы»

(далее муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Федорковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства Федорковского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 3. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах на территории сельского поселения; 4. Создание условий для массового отдыха и занятия спортом людей; 5. Проведение и поддержание в надлежащем порядке, согласно утвержденного Перечня, гражданских кладбищ и кладбищ советских воинов; 6. Реализация проектов местных инициатив граждан. |
| Подпрограммы муниципальной программы <*> | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Объемы финансирования за счет всех источников – 10 956,7, в том числе по годам реализации: 2020 – 4 566,3; 2021 – 3 195,2; 2022 – 3 195,2; 2023 – 0; 2024 – 0; 2025 – 0. Бюджет Федорковского сельского поселения – 10 956,7, в том числе по годам реализации: 2020 – 4 566,3; 2021 – 3 195,2; 2022 – 3 195,2; 2023 – 0; 2024 – 0; 2025 – 0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. - Увеличение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями и пр.). - Привлечение населения сельского поселения и организаций к работам по благоустройству. - Снижение уровня гибели населения при отдыхе на водных объектах сельского поселения. |

1.Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы.

Природно-климатические условия Федорковского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и  организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2.Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

В результате реализации  программы  ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на  территории  Федорковского сельского поселения.

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение денежных средств.

К основным внешним рискам относятся:

-  нормативно-правовые и организационные (изменение структуры и задач Администрации сельского поселения, изменение нормативно-правовой базы),

-  финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы),

-  социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, районе, поселении, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, ростом преступности),

-  природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации),

-   специфические (совершение преступлений).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

3.Механизм управления реализацией муниципальной программы,

который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация сельского поселения в лице ответственного исполнителя.

Результат мониторинга и оценка выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения.

Специалист, ведущий бюджетный учет Администрации сельского поселения, представляет ответственному исполнителю Администрации сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Администрация Федорковского сельского поселения до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации  сельского поселения от 07.10.2013  № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Федорковского сельского поселения, их формирования и реализации».

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

4. ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2019 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии на обеспечение уличного освещения населенных пунктов поселения | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Снижение количества жалоб предписаний, представлений, контролирующих органов | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Обеспечение выполнения заявок населения по благоустройству поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Скашивание травы на общественной территорий поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Гибель населения при отдыхе на водных объектах сельского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Приобретение информационных щитов | шт. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Увеличение удельного веса воинских захоронений, оформленных в муниципальную в собственность | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 8 | Количество проектов местных инициатив граждан | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение  1

к муниципальной программе

5. Мероприятия муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок мусора, вывоз твердых бытовых отходов, покупка расходных материалов | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2025 |  | 2 | Бюджет сельского поселения |  | 93,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Оплата электроэнергии и тех. обслуживание уличного освещения | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2025 |  | 1 | Бюджет сельского поселения |  | 3101,7 |  |  | 3101,7 |  | 3101,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Спиливание, уборка аварийных и старых высотных деревьев, вырубка кустарников | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2025 |  | 3 | Бюджет сельского поселения |  | 179,8 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Опрыскивание территории поселения, засоренной борщевиком Сосновского | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2025 |  | 3 | Бюджет сельского поселения |  | 125,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Очистка и углубление канав | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2025 |  | 3 | Бюджет сельского поселения |  | 45,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Скашивание травы в общественных местах | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2025 |  | 4 | Бюджет сельского поселения |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Исследование воды на колифаги, ОКБ ТКБ, лабораторные исследования, санитарно - эпидемиалогическая экспертиза, водолазное обследование мест массового отдыха | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2025 | 5 | Бюджет сельского поселения |  | 18,5 |  | 18,5 |  | 18,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Задача 4. Создание условий для массового отдыха и занятия спортом людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление информационных щитов | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2025 | 6 | Бюджет сельского поселения |  | 32,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Задача 5. Проведение и поддержание в надлежащем порядке, согласно утвержденного Перечня, гражданских кладбищ и кладбищ советских воинов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Текущий ремонт и содержание кладбищ, воинских захоронений, покупка расходных материалов | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2025 | 7 | Бюджет сельского поселения |  | 402,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Содержание и ремонт памятников на воинских захоронениях | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2025 | 7 | Бюджет сельского поселения |  | 66,6 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Акарицидная обработка территории гражданского кладбища | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2025 | 7 | Бюджет сельского поселения |  | 2,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Обкашивание воинских захоронений, вырубка кустов | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2025 | 7 | Бюджет сельского поселения |  | 57,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Вывоз мусора с гражданских кладбищ. | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2025 | 7 | Бюджет сельского поселения |  | 252,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Задача 6. Реализация проектов местных инициатив граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан по обустройству территории общего пользования ул.Фестивальная д.Федорково установка элементов детской игровой площадки | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2025 | 8 | Бюджет сельского поселения | 17,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Софинансирование субсидии ППМИ бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан по обустройству территории д.Городок приобретение сцены | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2025 | 8 | Бюджет сельского поселения | 105,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 4566,3 |  | 3195,2 |  |  | 3195,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

6. ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации

«Благоустройство территории Федорковского сельского поселения

на 2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии на обеспечение уличного освещения населенных пунктов поселения | -исходя из стоимости Кв.час | ООО «ТНС энерго Великий Новгород» |
| 2 | Снижение количества жалоб предписаний, представлений, контролирующих органов | -количество исковых заявлений от Прокуратуры Парфинского района | Прокуратура Парфинского р-на |
| 3 | Обеспечение выполнения заявок населения по благоустройству поселения | -количество заявок от населения по аварийным деревьям, территорий засоренных борщевиком Сосновского, -количество игровых площадок и гражданских кладбищ на которых необходима определить границы | Население с/п; Администрация с/п. |
| 4 | Скашивание травы на общественной территорий поселения | - количество заявок от населения | Население с/п. |
| 5 | Гибель населения при отдыхе на водных объектах сельского поселения | -количество мест массового купания | Администрация с/п |
| 6 | Покупка информационных щитов | - количество установленных игровых площадок | Администрация с/п |
| 7 | Увеличение удельного веса кладбищ советских воинов, оформленных в муниципальную в собственность | -исходя из потребности расходных материалов; -количество поступивших заявок об увековечивании в списках погибших и захороненных; | Администрация с/п |
| 8 | Количество проектов местных инициатив граждан | -количество созданных ТОС, и участие в ППМИ | Население с/п Администрация с/п |